No.085

San Juan de Pasto, 24 de marzo del 2025

Con un avance del 65% en sus obras, continúa la construcción del Centro de Acopio en Catambuco

La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Agricultura, avanza en la construcción del Centro de Acopio ubicado en la vereda La Merced del corregimiento de Catambuco el cual inició en el 2022 y actualmente presenta un avance del 65% en sus obras gracias a la gestión de la Administración Municipal.

“El principal objetivo del Centro de Acopio es empoderar a los agricultores de Catambuco para que no dependan de intermediarios puesto que esto afecta su economía ya que influye en el valor real de los productos que comercializan. Desde la Secretaría de Agricultura impulsamos esta iniciativa porque permitirá generar empleo en diferentes oficios como el proceso de alimentos, lavado y empaquetado de productos agrícolas”, manifestó la subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, Eliana Miranda.

Por su parte, la ingeniera residente de la obra, María Fernanda Córdoba, explicó que la construcción del Centro de Acopio ya está en etapa de acabados, cuenta con toda la estructura, el pórtico, columnas, vigas, mampostería, repello exterior e interior. Igualmente, la ingeniera indicó que las condiciones climáticas de altas lluvias en la vereda La Merced ha impedido el montaje de la estructura metálica y acabados, pero el propósito es culminar el proyecto en el menor tiempo posible.

“Agradecemos al alcalde de Pasto, Nicolás Toro, por estar pendiente de la primera fase del proyecto y esperamos que nos siga apoyando porque la ilusión de toda la comunidad es trabajar directamente con los campesinos y nuestras asociaciones en este Centro de Acopio”, concluyó la representante de Fedesempaz y representante legal de la Asociación Prosperar Cubiján Bajo, Carmen Inguilán.