Pasto, 26 de junio de 2025

Boletín de prensa No. 232

**Secretaría de Gobierno reportó un avance superior al 52% en la instalación de cámaras de seguridad en Pasto**

En el marco del proyecto de instalación de cámaras de seguridad en Pasto, la Secretaría de Gobierno informó que el proceso se adelanta satisfactoriamente y actualmente registra un avance superior al 52%. Se espera que el próximo 8 de agosto esté listo el centro de monitoreo en donde se coordinará la vigilancia y rápida respuesta policial a través de la inspección de las más de 80 cámaras de seguridad instaladas sumadas a las que ya se encuentran en funcionamiento.

"Este proceso tiene tres fases que son la adecuación del centro de monitoreo, la recuperación y mantenimiento de la fibra óptica y la instalación de los puntos para las cámaras de seguridad. Gracias a la gestión del alcalde Nicolás Toro se conseguirán más de 4 mil millones de pesos que servirán para adquirir más cámaras de seguridad que se instalarán en los diferentes corregimientos de Pasto", comentó el secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero.

Por su parte, el ingeniero Leonardo Terraza precisó que en la próxima semana se recibirán nuevos equipos los cuales se instalarán prontamente y entrarán en funcionamiento en favor de la seguridad ciudadana. Adicionalmente el ingeniero indicó que las cámaras de seguridad instaladas en El Potrerillo y en la calle 17 con carrera 22 continúan operando con total éxito.

Finalmente, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Pasto, teniente coronel Neider Zapata, reiteró el total compromiso interinstitucional para garantizar la seguridad en Pasto e indicó que se dispondrá de toda la capacidad policial para atender las diferentes situaciones que se presenten en las distintas zonas de la ciudad.