1. OBJETIVO: Establecer la metodología para la construcción y mantenimiento de obras civiles en el Municipio de Pasto.

2. ALCANCE: Obras civiles en sector urbano y rural del Municipio de Pasto.

3. RESPONSABLE: Secretario y Subsecretarios de Infraestructura.

4. DEFINICIONES:

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | DOCUMENTO /REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ejecución del contrato de obra e interventoría. | Interventores y supervisores | Actas de modificación, concertación de precios, mayores cantidades de obra. |
|  | 2. Seguimiento de la obra: Registro de la ejecución de la obra. | Secretario Subsecretarios y profesionales | Bitácoras de obra, informes técnicos. |
|  | 3. Realización de ensayos de laboratorios. | Profesionales, interventores | Informes de laboratorio. |
|  | 4. Comités técnicos de obra: reuniones periódicos para analizar avances en ejecución, resultados ensayos de laboratorio y verificación de especificaciones técnicas constructivas. Determinación de acciones preventivas y correctivas, estudio de modificaciones al contrato de obra y/o interventoría, en cuanto a plazo, valor y mayores cantidades de obra. | Secretario, Subsecretarios, Profesionales y Profesionales | Actas de comité de obra. |
|  | 5. Verificación del cumplimiento en lo acordado en los comités de obra. | Profesionales, interventores | Bitácoras de Obra, informes técnicos. |
|  | 6. Recibo parcial de obra: visita e inspección de los trabajos realizados, elaboración de preactas, Actas e informe de Interventoría para pago. | Secretario, Subsecretarios, Profesionales y Profesionales | Acta parcial de obra, Informes de Interventoría. |
|  | 7. Pago parcial del contrato de Obra y/o interventoría. | Profesionales, auxiliares. | Órdenes de pago. |
|  | 8. Recibo final de obra: visita e inspección de los trabajos realizados, elaboración de preactas, actas. Si hay inconformidad en algún ítem del contrato se realiza la corrección pertinente para su recibo final. | Interventores, supervisores. | Acta final e Informe final de Interventoría |
|  | 9. Elaboración de informes finales: de Interventoría y supervisión y Liquidación contrato de obra e interventoría y actualización de pólizas. | Secretario y Profesionales | Informes de Interventoría y supervisión, Acta de Liquidación. |
|  | 10. Pago final del contrato de Obra e interventoría | Interventores y Profesionales | Órdenes de pago. |
|  | 11. El contrato tuvo sanciones o incumplimiento? Si es así ir a paso 12 de lo contrario ir a paso 13. | Secretario y Profesionales | Documento análisis. |
|  | 12. Reporte a Cámara de Comercio de sanciones o incumplimiento. | Secretario y Profesionales | Formato diligenciado reporte. |
|  | 13. Elaboración de Certificaciónes de cumplimento y ejecución del contrato de obra e interventoría. | Secretario y Profesionales | Certificación. |
|  | 14. Archivo de documentos: del proyecto y contrato de obra e interventoría. | Profesionales, auxiliares. | Proyecto y contrato con soportes. |
|  | 15. Elaboración de informes de ejecución y rendición de cuentas para los diferentes entes. | Secretario, Profesionales y Profesionales | Informes de ejecución. |

6. NORMATIVIDAD LEGAL

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Nombre Cargo | Nombre Cargo | Nombre Cargo |