1. OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento y uso eficiente de la maquinaria y equipo para el óptimo desempeño en la ejecución de obras de infraestructura.

2. ALCANCE: Maquinaria y equipo propiedad del Municipio de Pasto.

3. RESPONSABLE: Secretario y Subsecretarios de Infraestructura.

4. DEFINICIONES:

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | DOCUMENTO /REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Revisión y diagnóstico de la maquinaria: Determinando el estado actual y las necesidades de reparación y mantenimiento. | Profesionales (Ingeniero Mecánico y auxiliares) | Informe y diagnóstico. |
|  | 2. Programación de mantenimiento rutinario y reparaciones necesarias: suministro de combustibles, lubricantes y repuestos. | Subsecretario, Profesional, Apoyo logístico. | Cronograma de mantenimiento. |
|  | 3. Cotizaciones para suministro de combustible, mantenimiento de la maquinaria o repuestos y reparación: Establecer los precios de mercado para determinar los costos de mantenimiento y/o reparación. | Profesionales (Ingeniero Mecánico y auxiliares) | Cotizaciones |
|  | 4. Elaboración de presupuesto oficial: de suministros, mantenimiento y/o reparación. | Profesionales (Ingeniero Mecánico y auxiliares) | Formato de Presupuesto |
|  | 5. Elaboración ficha en formato de Metodologías vigentes y radicación en Banco de proyectos: incluye Ficha de presentación, presupuesto, cronograma, árbol de problemas y objetivos, descripción ampliada del proyecto por componentes y/o actividades. | Profesionales | Ficha MGA |
|  | 6. Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal ante Oficina de Presupuesto. | Subsecretario y profesionales | Formato de solicitud. |
|  | 7. Remisión documentos al Departamento de Contratación: Presupuesto oficial, Certificado de disponibilidad presupuestal, Concepto de viabilidad, Especificaciones técnicas, Estudio de conveniencia y oportunidad, Árbol de objetivos y problemas, Consulta de precios SICE. | Subsecretario y profesionales | Oficio de solicitud con soportes de la contratación. |
|  | 8. Elaboración de minuta de contrato de suministro y/o reparación y legalización. | Asesor jurídico. | Documento análisis. |
|  | 9. Ejecución del contrato de suministro, mantenimiento y/o reparación de maquinaria. | Profesionales (Talleres y servitecas) | Orden de mantenimiento (instructivo). |
|  | 10. Registro del suministro, mantenimiento y/o reparación realizados. | Profesionales (Ingeniero Mecánico y auxiliares) | Bitácora maquina. |
|  | 11. Programación de la maquinaria para realizar obras de mantenimiento y adecuación. | Subsecretario, Profesional, Apoyo logístico. | Cronograma de utilización maquinaria. |
|  | 12. Ejecución de los trabajos a realizar por la maquinaria. | Profesionales (Ingeniero Mecánico y auxiliares) | Bitácora maquina. |
|  | 13. Supervisión de los trabajos realizados por la maquinaria: registro de obra ejecutada y rendimientos de la maquinaria. | Profesional y apoyo logístico. | Informes de ejecución de los trabajos, Bitácora de maquinaria. |

6. NORMATIVIDAD LEGAL

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Nombre Cargo | Nombre Cargo | Nombre Cargo |