MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A DICIEMBRE DE 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **MUNICIPIO** | **SGR** | **OBSERVACIONES** |
| Construcción de la tercera fase del acueducto multiveredal de Santa Bárbara desde La Piriola, Municipios de Pasto y Tangua, Nariño, Occidente |  $ 4.762.917.920,00  |  $ 1.829.873.718,00  |  $ 2.933.044.202,00  | El Proyecto se encuentra concluidoProyecto cerrado. Pendiente por verificación de datos por parte de DNP |
| **SUBTOTAL** |  **$ 4.762.917.920,00**  |  **$ 1.829.873.718,00**  |  **$ 2.933.044.202,00**  |  |
| **NOMBRE** | **COSTO** | **MUNICIPIO** | **SGR** | **OBSERVACIONES** |
| Mejoramiento transitabilidad vial rural Tangua y - Pasto | Pavimentación y mejoramiento vía Santa Bárbara – Tangua |  $ 5.683.676.473,00  |  $ -  |  $ 5.683.676.473,00  | Este componente del proyecto se encuentra concluido, el mismo contribuye a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos, el turismo hacia las cabeceras corregimentales.Responsable de contratación de Obra Física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización. Se presentan dos fallas técnicas, y en reclamación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización municipal. |
| Pavimentación San Fernando - Cabrera |  $ 5.403.737.162,00  |  $ 441.043.143,00  |  $ 4.962.694.019,00  | Este componente está en ejecución; ~~y faltando~~ falta por ejecutar, labor que tomará dos meses para continuar con las labores de pavimentación, previa presentación del ajuste a la Secretaría Técnica del OCAD Pacífico. El desarrollo de ésta vía ayudará a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales.Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización y la parte del Alcantarillado está a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental. |
| Pavimentación y mejoramiento vía de acceso a Jongovito |  $ 1.720.142.447,00  |  $ 98.779.197,00  |  $ 1.621.363.250,00  | Este componente se encuentra concluido; el mismo contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.  |
| Construcción y mejoramiento de las vías y espacio público en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo |  $ 3.713.175.352  |  $ 294.372.827,00 -  |  $ 3.418.802.525,00  | El proyecto se encuentra concluido. El ajuste de ejecutor presentado, se encuentra en proceso de revisión, para adelantar el cierre del proyecto.  |
| **SUBTOTAL** | **$ 26.046.567.274,00** | **$ 4.199.569.776,00** | **$ 21.552.624.671,00** |  |
| **NOMBRE** | **COSTO** | **MUNICIPIO** | **SGR** | **OBSERVACIONES** |
| Fortalecimiento red prestación de servicios de salud subregión centro (Pasto - Tangua - Yacuanquer) | $ 27.604.478.276,00 | $ 2.716.916.520,00 más un adicional para compra de equipos de $ 2.500.713.794,94 | $ 24.887.561.756 | El proyecto se reanudó el 10 de diciembre de 2018 y se ha proyectado concluir en el mes de abril de 2019, la obra física tiene un avance del 83,6%, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, es el responsable de la contratación de la interventoría. Se vienen adelantando gestiones para continuar con los procesos de subasta necesarios para complementar la dotación de los equipos biomédicos.  |
| **SUBTOTAL** |  **$** 30.105.142.071,00 | **$ 5.217.630.315** |  **$** 24.887.561.756 |  |